## Slide 1: 以下の図表は、ガイド中に直接記述されています。
図表2-8 要求の分類
図表2-9 要求とソリューション
図表2-19 情報システム構想・企画の役割分担

## Slide 2: 図表2-1 情報システムとは
オペレーション
リスク管理、機会把握の源泉
サービス向上、コスト低減の源泉
作業精度
作業効率
コントロール
業務状況のモニター
迅速な課題発見
マネジメント
人事
会計
販売
流通
仕入
SCM
開発
商品企画
業務プロセス（＆組織・役割分担）の流れ
事業目的
ビジョン・戦略の実現
顧客への価値提供
密接に連携したしくみ
組織・
役割分担
情報システム
業務プロセス
情報システムは、「組織・役割分担」「業務プロセス」を支援するしくみである一方で、しくみを固定し、「組織・役割分担」「業務プロセス」自体の運用を規定する一面も持っている。つまり、情報システムのしくみが合わない場合、業務がうまく回らず、事業目的も果たせなくなる。
ビジネス拡大の源泉
ビジョン・戦略実現
課題解決
情報システムは、マネジメント、コントロール、オペレーションの全領域共通で必要不可欠な存在。

## Slide 3: 図表2-2 一般的に失敗プロジェクトに多い状況の例
新情報システム構築が必要となるきっかけの例
新ビジネスモデルへの対応：
・新事業構想があり最新のIT技術を利活用したい
・M&Aや組織変更により新システムが必要となった
既存ビジネスモデルの強化：
・事業戦略上、重要な機能を強化したい
・新たな情報解析が必要となった
・システムの老朽化（業務と合わない・保守が切れる）
ベンダーまかせでそのまま構築をはじめると
失敗するケースが多い
導入側
ベンダー
情報システム
構想・企画
要件定義
ユーザー
受け入れテスト
移行・切替
保守・運用
やりたいことが曖昧な企画書。
どのようなビジネス価値を
実現するのか、“軸”がない。
ユーザーから大量の要件。
“軸”がないため絞り込みも
凍結も進まず。
無理やり設計進めるも、要件変更頻発。
余裕のない計画の中で品質が犠牲に。
運用環境や管理体制に不備。実現効果は闇の中。
設計
構築
テスト
情報システム構想・企画が要
品質の悪さが露呈。
結局大幅な延期に。
新システムを利用して業務を遂行するための準備（意識改革含む）が不十分で、現場で使ってもらえない。

## Slide 4: 図表2-3 戦略、ビジネスモデル、情報システムの連携イメージ
あるべき姿
（導入側が「要求」
をまとめてから構
築プロジェクト開始）
経営の課題対応型
（全体最適）
よくない姿
（ベンダーまかせ）
情報システム
ビジネス
戦略
現場の課題解決型
（個別最適）
IT戦略
ビジョン
情報システム
IT戦略
ビジネス
戦略
ビジョン
ビジョン・戦略達成に向けて一貫性があり、整合がとれている
ビジョン・戦略と業務、情報システム等のしくみがかみ合っておらず、不整合がおきている。
ベクトルをビジョン・
戦略に合わせる
ビジネスモデル
（組織・業務プロセス他）
ビジネスモデル
（組織・業務プロセス他）
IT支援組織・ベンダーは詳しく
知らない
部分
導入側で
決めた上で
ベンダーに
「要求」
すべき事
ありたい姿
なりたい姿実現に必要な「要求」をまとめる事が成功のカギ
なりたい姿
ありたい姿、およびその実現に必要な「要求」を
情報システム構想・企画で明確にする
事業としてのなりたい姿、ありたい姿の実現に必要となる「要求」は
三井物産（導入側）にしか定義ができない。
何のためのシステム化？という目的が不明確

## Slide 5: 図表2-4 情報システム構想・企画の位置づけと実施概要
ＩＴシステムライフサイクル関連の全体プロセス
情報システム 構築プロジェクト
情報システム構想・企画 実施概要
経営戦略
・
事業戦略
情報戦略
・
ＩＴ戦略
ビジネス構想
（新規事業創出・機能先鋭化）
（業務改革・改善）
ユーザ
受入れ
テスト
・
移行
プロジェクト計画
要件定義
基本設計
プログラミング
業務プロセス変更実施
（組織、設備、プロセス・・）
保守
・
運用
詳細設計
システムテスト
システム
企画書
情報システム
構想・企画
RFI
(情報依頼)
最新技術
情報
ベンダー
RFP
(提案依頼)
提案・見積
（規模感）
ベンダー
必要に応じてWhat（もしくはWhy）の検討段階でベンダーから最新技術情報を入手し参考とする
A. 要求の取りまとめ
B. 業務・システムの概要定義
C. 実現シナリオの策定
検討１．” Why “
何のために？
検討２．” What “
どのようなしくみを？
検討３．” How “
どのように実現するか？
顧客ニーズやビジネスの方向性から見えるあるべき姿と、業務・システムの現状から、必要な要求を洗い出し、要求を実現するソリューション候補を明確にする。
今後の業務の概要、必要となる役割や組織、情報システムの構造、現状からの移行性を検討し、その実現性や効果を確認し、評価する。
新業務・システムを実現するシナリオ（プロジェクト定義、リスク、マスタスケジュール、体制、投資対効果等）を策定し、システム企画の承認を得る。
稟議書
（方針稟議）
稟議書の
添付資料
方針稟議
実行稟議

## Slide 6: 図表2-5 要求とは
あるべき姿と現状の姿の間にあるギャップを埋めて、あるべき姿を実現するために必要となる能力(Capability)や条件(Condition)
個々の要望(Demand)をそのまま聞く事ではない
ああしたい
これもしたい
こうしたい
ギャップ
ビジネス
戦略
埋めるための
能力・条件
要求
要求
あるべき姿の実現に貢献しないものは要求ではない
現状の姿
あるべき姿
要求
要求
（BABOK® 2.0 翻訳 IIBA日本支部 の概念をベースに図解）
要求を定義できるのは、顧客・事業戦略・ビジネスモデル等を
最も理解している三井物産自身であり、ベンダーまかせでは定義できない。
現状の姿
（As Is）
あるべき姿
（To Be）
目標達成・問題解決

## Slide 7: 図表2-6 要求の位置づけ
要望
要求
要件
設計（仕様）
個々の主観的な思いにもとづき、以下の特徴を持つ
優先順位が不明
漠然・曖昧・抽象的な表現で過不足が存在
ビジネス戦略・各ステークホルダーのあるべき姿を実現できるものに絞り、整理
・体系化
システムとして必要な機能
・非機能を掘り下げ
要件に基づいたシステムの動作や構造を設計書化
ＩＴシステムライフサイクル関連の全体プロセス
情報システム 構築プロジェクト
経営戦略
・
事業戦略
情報戦略
・
ＩＴ戦略
ビジネス構想
（新規事業創出・機能先鋭化）
（業務改革・改善）
ユーザ
受入れ
テスト
・
移行
プロジェクト計画
要件定義
基本設計
プログラミング
業務プロセス変更実施
（組織、設備、プロセス・・）
保守
・
運用
詳細設計
システムテスト
情報システム
構想・企画
Why
What
How
成功・失敗
を左右
方針稟議
実行稟議

## Slide 8: 図表2-7 要求を整理する上で注意しなければならない事項
情報システムの利用者は…
当たり前と思っていることは話さない
真の要求に気づいていない
自分の要求を必須だと信じている
全ての要求を漏れなく話せない
事実と思い込みを混同している
組織部門が違えば同じ言葉でも意味するところが異なる
語られた要求と記録は必ずしも一致しない
要求の良いまとめ方
要求の悪いまとめ方
漏れ
矛盾
不足
曖昧
測定/評価不可
ノイズ
過剰
実現不可
理解不可
構成不良
用語未定義
変更困難
不透明・不明瞭
不適切
妥当でない
要求そのものが漏れている
要求間で矛盾がある
要求が十分に記述されていない
要求の記述が曖昧
要求が評価・測定可能な記述でない
要求に関する無意味な情報が混在
要求が過剰
要求が制約条件下で実現不可の内容
要求が理解できる様に記述されていない
要求が表記法非準拠もしくは構成が不適切
要求の項目や用語が未定義のまま記載
要求の一部変更が全体影響し変更が困難
要求の根拠・依存関係・責任者が不明
要求内容未記述、もしくは曖昧で不適切
求められている要求を満たさない要求
単一性
完全性
一貫性
コンプライアンス遵守
独立性
追跡可能
最新性
実現可能
無曖昧性
必要性
検証可能
要求の対象がひとつである
要求に漏れや不完全な記述がない
要求に矛盾がない
法律・規制に準拠
要求がそれ自体で完結し、他に依存していない
要求の源泉や設計等、前後の成果物と関連づけ可
要求が最新の条件に基づいていること
要求がプロジェクトや環境等の制約なしに実現可
要求のなかに曖昧さがない
要求が必須の内容を含む
要求が検証可能
出典： 要求工学知識体系（REBOK）第１版
（一般社団法人 情報サービス産業協会REBOK企画WG編）

## Slide 9: 図表2-10 要求・ソリューション一覧の段階的決定
要求の
取りまとめ
業務・システム
の概要定義
実現シナリオ
の策定
Why
What
How
要求・ソリューション一覧 （共通成果物として順次仮記入/更新/決定）
要求・ソリューション一覧
要求レベル |  | 要求 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ
ビジネス要求 |  | 決定 | 
ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ要求 |  | 決定 | 
ｿﾘｭｰｼｮﾝ要求 |  | 仮 | 仮
 | 機能要求 | 仮 | 仮
 | 非機能要求 | 仮 | 仮
移行要求 |  |  | 
要求 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ
決定 | 
決定 | 
決定 | 決定
決定 | 決定
決定 | 決定
仮 | 仮
要求 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ
決定 | 
決定 | 
決定 | 決定
決定 | 決定
決定 | 決定
決定 | 決定

## Slide 10: 図表2-11 要求・ソリューション一覧による体系化の例
要求レベル |  | 要求（例） | ソリューション（例）
ビジネス要求 |  | ・売上を拡大する ・・・・ | 
ステークホルダー要求 |  | ・営業活動時間を増大する ・タイムリーな納期回答を行う ・地域毎に異なる商品コード登録を廃止する ・・・・ | 
ソリューション要求 |  | ・承認がなければ商品コード登録不可とする | ・商品コード登録承認の標準プロセス ・商品コード登録承認ワークフロー構築
 | 機能要求 | ・Web経由での出先から受注入力を行う | ・Web経由での在庫照会と受注機能 ・RFID利用で入荷・出荷時在庫即時更新
 | 非機能要求 | ・外部利用者のアクセスを安全に行う ・繁忙時間帯の入力リードタイムを短縮する ・・・・ | ・Web販売管理システムセキュリティ機能 ・受注入力レスポンス ・・・・・
移行要求 |  | ・新業務プロセスを浸透させる ・現在非統一の商品コードを社内で統一する ・・・・・ | ・新業務プロセスのトレーニング ・新商品コードへのデータ移行 ・・・・

## Slide 11: 図表2-12 業務の構造
顧客・市場
（顧客セグメント
/ リレーション）
業務プロセス
情報システム
ビジネスモデル
外部環境
自然環境
経済状況
法・制度
文化・習慣
技術動向
業界動向・競合
商品・サービス
（価値提案）
チャネル・パートナー
CSF
CSF
CSF
KPI
KPI
KPI
:Critical Success Factors 重要成功要因
Key Performance Indicator 効果測定指標
CSF・KPI
組織・役割分担
アプリケーション（業務支援システム）
データベース
ＩＴ基盤（ハードウエア、ネットワーク、OS、ミドルウエア・・・・・・）
リソース
（人・設備・資産、知的資産等の総称）
収益・コスト構造
情報システム
リソースの一部に含まれるが、ビジョン・戦略の実現や意思決定を含め、ビジネスモデル全体を支援する必須要素
業務プロセスおよび組織・役割分担との関係が特に強い
ビジョン・戦略
商品
企画
SCM
開発
仕入
流通
販売

## Slide 12: 図表2-13 取り組み別のビジネスモデル構造見直し範囲例

## Slide 13: 図表2-14 業務プロセス、組織役割分担、情報システムの関係
販売
流通
仕入
SCM
開発
商品企画
顧客
営業担当
管理者
営業部
システム
情報
受注データ
注文請書の送付
注文
注文請書受領
受注入力
発注承認
受注
登録
注文請書
の発行
組織・役割
業務
プロセス
請書データ
情報システム
アーキテクチャ （ＩＴ基盤）
アプリケーション（業務支援システム）
業務プロセス（ハイレベル）
業務プロセス（ローレベル）
データ
データ
ブレーク
ダウン
データベース

## Slide 14: 図表2-15 情報システム構想・企画で着目すべき観点
ソリューション
要求を満たすため必要となる
複合的な施策のセット
現状の姿
As Is
あるべき姿
To Be
あるべき姿
の実現に
必要な
能力・条件
移行 のための施策と実行
ガバナンス基準 の見直し
組織役割分担 の見直し
業務プロセス の見直し
xxシステム のアップグレード
Xxシステム の追加開発
アウトソーシング の利用
運用教育 の実施
要求
要求
要求
要求
要求
戦略実現
課題
解決
情報システム
アーキテクチャ
（ＩＴ基盤）
アプリケーション
業務プロセス
組織・役割
ビジョン・戦略
情報システム
アーキテクチャ
（ＩＴ基盤）
アプリケーション
業務プロセス
組織・役割
ビジョン・戦略
現
新
ソリューションをまとめて
盛り込んだしくみ
要求：ソリューションは
1:1 もしくは 1:n
課題
(ソシューション例)
ソリューションはシステム以外も含めた複合施策
データベース
データベース

## Slide 15: 図表2-16 モデル化の対象例
要求
ソリューション
業務プロセス
組織・役割
データ
アプリケーション
アーキテクチャ
モデル化

## Slide 16: 図表2-17 情報システム構想・企画の流れとシステム企画書
検討１．” Why “
何のために？
検討２．” What “
どのようなしくみを？
検討３．” How “
どのように実現するか？
A1
ビジネスを取り巻く環境を把握し、課題を明確にする
A2
現行業務・システムを把握し課題を明確にする
A3
業務・システム
の要求を
概括する
B1
新業務・システムの概要を定義する
B3
技術的な
アーキテクチャ
を定義する
C1
実現シナリオ
を策定する
C2
企画の承認
を得る
C. 実現シナリオの策定
B.業務・システムの概要定義
A. 要求の取りまとめ
トップダウン
視点
ボトムアップ
視点
B2
業務運用の
体制を定義する
B5
自社基盤の活用を含めソリューション候補を評価する
B4
移行を
検討する
システム
企画書
稟議書
（方針稟議）
◆Why検討内容のまとめ
1. 方向性の確認
1.1 背景と目的
1.2 ビジネス上の課題
1.3 前提・制約事項
2. 業務・システムの現状
2.1 現行業務の主な機能と流れ
2.2 現行業務の主なデータ
2.3 現行システムの構成と資産
2.4 現行業務およびシステムの問題点
3. 改善案の検討
3.1 要求とソリューションの候補
3.2 ソリューションの評価基準と目標値
3.3 ソリューションの評価と選定
◆What検討内容のまとめ
4. 新業務・システムの概要
4.1 主要な業務プロセス
4.2 主要なエンティティ
4.3 システム化の領域
4.4 新業務・システムにおける役割
4.5 サービスレベルの定義
4.6 新システムのアーキテクチャ構成
4.7 業務への影響と対応策
4.8 他システムへの影響と対応策
◆How検討内容のまとめ
5. 実現のシナリオ
5.1 開発プロジェクトの定義
5.2 開発優先順位
5.3 マスタスケジュール
5.4 推進体制
6. 基本方針
6.1 開発方針
6.2 調達方針
6.3 移行方針
6.4 運用方針
7. リスク評価と対策
8. 費用対効果
8.1 開発費用
8.2 運用費用
8.3 費用対効果
システム企画書
（稟議書の添付資料）
の項目例
とりまとめ後
稟議書に添付

## Slide 17: 図表2-18 情報システム構想・企画の役割分担
情報システム構想・企画
C. 実現シナリオの策定
B.業務・システムの概要定義
A. 要求の取りまとめ
B2
業務運用の
体制を定義
する
B5 自社基盤の活用を含め
ソリューション候補を評価する
システム
企画書
稟議書
（方針稟議）
A3
業務・システムの要求を概括する
B1
新業務・システムの概要を定義する
B3
技術的な
アーキテクチャを定義
する
B4
移行を
検討する
C1
実現シナリオ
を策定する
C2
企画の承認
を得る
A1
ビジネスを取り巻く環境を把握し、課題を明確にする
A2
現行業務・システムを把握し課題を明確にする
【凡例】
ITを導入する組織が担う作業
ＩＴを導入する組織が主導で、
ＩＴ支援組織の支援を受けながら担う作業
ＩＴを導入する組織が主導で、
現行システムの運用担当の支援を受けながら担う作業