## Slide 1: Agile & BRMS 開発プロセスについて ＜ご参考資料＞
三井物産株式会社 御中
株式会社三井物産戦略研究所 御中
2012年12月28日
株式会社アイ・ティ・イノベーション

## Slide 2
この資料はアジャイル開発及びBRMSとその代表的な開発プロセスを紹介し、情報システム構想・企画立案時の開発アプローチを決定する際に参考にするための資料です。
  目次：
  ソフトウェア開発プロセスの概観
  ソフトウェア開発プロセスの分類と位置づけ
  ソフトウェア開発プロセスの特徴の比較
  Agile と BRMS の特徴と制約
  Agile開発プロセス概要
  BRMS概要
  代表的なAgile開発手法、BRMS製品の概要
  参考資料
    UP (Unified Process) について
    Agile 宣言 Aug. 2001
    参考文献
はじめに

## Slide 3
企業における業務用のシステム開発のプロセスはソフトウェア工学や技術の進化に伴い様々な方法論やアプローチを生んできました。この項では代表的な手法／アプローチを概観します。次項以降ではアジャイル開発及びBRMSについて、その概要を紹介しますが、比較のため、反復型開発（イテレーション）にも触れます。
ウォーターフォール型開発
  従来型の開発であり、工程の定義に基づいた計画及び実績管理を重視。
  現在でもほとんどの開発はこの手法で開発されている。
  プロジェクトにより違いはあるが、大きくは工程を要件定義、設計、開発、テスト、運用に分け、前工程が終了しないと、次工程に進まない事が原則。
  問題は、このモデルが前工程に誤りや変更がない事を前提としてモデルであり、仕様変更への対応は後工程に行くほど手戻りコストが高くなる。
パッケージを基にした開発
  ERPソフトウェアパッケージを基にカスタマイズ、周辺システムを構築。
  対象業務プロセス との Fit & Gap の適合性確認が重要な成功要因となり、カスタマイズや周辺システムの肥大化による保守費用の増大や、変化への対応の遅れにつながる事も多い。
  各パッケージ製品毎に導入ステップや各ステップでのタスクに工夫があり、各自の方法論を持っている。 （例： SAP社における ASAP methodology があり、反復型やアジャイルの要素も一部取り入れている）
  アプリケーションソフトやデータのアーキテクチャはパッケージ製品に依存するが、各機能も含めたプラクティスとして導入の短期化に活用する事が出来る。
1. ソフトウェア開発プロセスの概観

## Slide 4
反復型開発
  ウォーターフォール型開発の問題を軽減する事又は反省より考えられたモデルで変更を前提としている。
  Ｉｔｅｒａｔｉｏｎ & Incremental （イテレーション及びインクリメンタル）をふくめて反復型と総称するが、製品開発ではインクリメンタル、業務用システムではイテレーション開発を主体とする割合が多い。
  イテレーションでは、フェーズ内で月単位の反復開発する事により変更による影響やリスクを軽減。
  オブジェクト指向の技法と共に提唱され、イテレーション開発ではRUP, UP がその代表で、基本アークテクチャは比較的前フェーズで確定するが、業務仕様レベルの変更は後フェーズでも受け入れる。
アジャイル開発
  変化を前提とし、開発者と業務要件のオーナーが共同で作り上げていく思想と手法であり、2001年にアジャイル宣言 (Manifest for Agile Software Development)が出されている。
  XP, SCRUM, AUP Lean 等の 開発等が提唱されているが SCRUM と ＸＰ が主流。
  少人数でのコミュニケーションや自己組織型での行動様式を重視。
  イテレーションの考えを取り入れているが間隔は週単位でリリース間隔も短い。
BRMS (Business Rule Management System)
  各製品の推論エンジンによるコードの自動生成のシステム。
  Rule , Data を定義し、リポジトリ―として登録する事により業務レベルの文書化は実質的に不要。
  再定義・登録を反復し、追加・変更に対応。
  90年代より知識ベース、推論エンジンの技術を基に開発されてきたが、ＯＯ，Web 技術に対応する事で新たなマーケットが期待されている。
その他
  スパイラル開発や、プロトタイプと評価を繰り返すRAD (Rapid Application Development) 等も提唱されているが、ユーザーＩＦの部品や自動化ツールによるプロトタイピングはウォーターフォールにおいても、仕様決定に使われる。
1. ソフトウェア開発プロセスの概観

## Slide 5
1. ソフトウェア開発プロセスの概観
要件
定義
基本設計
詳細設計
プログラミング
単体テスト
結合
テスト
システム
テスト
運用
テスト
移行
方向づけ
推敲
構築
移行
反復
反復
反復
反復
反復
反復
反復
反復
★ リリース
★
★
★
リリース＃１
反復
★
Rule/Data
定義・登録
実装
（自動化）
テスト
★
外部との接続等の追加開発部分を除く。
ウォーターフォール型開発
反復型開発 （Unified Process)
アジャイル開発 (XP)
反復の中で要件定義、設計、実装、テストをするので、成果物を確認・検証できる。
アジャイル開発の反復のほうが短期間でリリースも多い。
BRMSによる開発
反復
反復
リリース＃２
反復
★
反復
反復
リリース＃３
反復
★
反復
反復
各開発プロセスのプロセス定義はおおむね以下のようになっています。

## Slide 6
計画重視型
  変更は例外的な対応で、変更の発生が後工程に行くほどコスト高になり、品質にも影響する。
適応重視型
  要求や環境の変更が発生する事を前提として対応する。
変更への対応 （ＯＯやWeb 技術の発達と共に進化）
統制型・文書重視
ウォーターフォール型開発
反復型
開発
(UP,RUP)
BRMS
アジャイル
開発
システムの規模
ミッションクリティカル
ウォーターフォール型開発
反復型開発
（ＵＰ，ＲＵＰ）
BRMS
アジャイル
開発
適用されている分野
プロセスの特徴
選択する製品やツール及び特定の手法より適用範囲が異なるが、上記の位置づけはあくまで現時点で適用されている範囲の概略を示している。
2. ソフトウェア開発プロセスの分類と位置づけ

## Slide 7
 | ミッション クリティカル | 規模 | 変更への対応 | 環境・風土・他
ウォーター フォール Waterfall | 現時点で殆どのミッションクリティカルなシステムはウォーターフォール型で開発。 | 大規模、分散開発での実績多し。 | 厳密な変更管理手順に従うが、基本的に変更は前工程へ手戻りが発生し、コスト・品質への影響が大きい。 将来の拡張を踏まえたアーキテクチャを計画に盛り込む。 | 統制型、規律と厳密な文書化を重視。
反復型 Iterative (UP,RUP) | 適用例が増加中。 アーキテクチャの検証では適している。 | 大規模開発も可能であるが、分散開発では(統制が困難であるが構築フェーズ以降では可能。 | フェーズ内での反復により、変更を受け入れる。 特に推敲のフェーズでアーキテクチャをほぼ確定する事が特徴。 | 統制と文書化は重視。 OOの技術と共に進化しており、技法、開発ツールに依存しているケースが多い。
アジャイル Agile | ミッションクリティカルシステムは大規模になり易く、厳密な仕様定義や文書化の要求が強いので不向き。 | FTFのコミュニケーションを重視し、少人数での短期開発(20名前後以内) 向き。 | 要件が曖昧で、変更を前提としているシステムに適している。 反復により成果物を可視化する事で要件を明確にしていく。 但し、将来のアークテクチャの変更を保証するのもではなく、現在、不要な要件は開発対象外が原則。 | 動くSW重視。 OO技術やUMLに習熟し自立した少人数によるチームワークを重視。 最終仕様が混沌とした状態に対応。
BRMS Biz Rule Mgt. System | パッケージに依存するので全てをカバーできない。 ルールが複雑で且つ変化も多い分野には効果を発揮。 | 比較的影響を限定できる適用分野に限定し、大規模システムには向いていない。 | ルールを再入力や変更する事によりコードを自動生成する。 変更歴も取れるので、管理可能。 | パッケージに沿った導入・運用プロセスに対応。 ユーザーや分析者が直接ビジネスルールを定義・登録する事ができる。
3. ソフトウェア開発プロセスの特徴の比較

## Slide 8
 | Agile | BRMS
目的 思想 | 従来のウォーターフォール型の開発に対して開発中の変化にも俊敏に対応。 自己組織化され、FTFのコミュニケーションを重視し、統制や文書化は最小限。 | ビジネスルールを定義・登録し、ルールの組み合わせより専用ソフトが判断し、後続処理を決定する。 複雑が業務ルールを明確にし、実装を自動化する事で開発と変更・保守への対応スピードを高める。
適用分野 | 当初の要件が曖昧で、実装し見せる事により新たな要件が決まるような状況や分野。 新技術による新たなビジネスモデル プロトタイプによる画面や要件の検証 等 | ルールが複雑で変化も多いが早期開発で差別化を図る分野の特定業務で、BPMとの併用で効果を発揮。 保険の契約条件 投資や融資のリスク評価 等
開発プロセスの特徴 | ユーザーが積極的に参加する事よる共同作業。 反復開発と頻繁なリリースで動くソフトをユーザーが評価可能。 直近のリリース計画による推進であり、コストや期間のリスクはユーザーの責任が原則。 | ユーザー又はユーザー＆ＩＴ技術者が協力してルールを入力して組み上げる。 ルールとＩＴ実装を分離する事が特徴。 ソースコード、DB定義、画面コードを生成しビルドして実行する方式、パッケージのエンジンで実行する方式、サービスを自動生成して顧客のアプリより呼び出せる方式等がある。
制約 課題 | 開発チームの能力と体制に依存。 設計や実装、テストの自動化にOOの技術を採用しており、OO技術に長けた人材が必須 文書化は最小限であり、チームによる継続的な維持管理がないと長続きしない 大規模開発や統制を必要とするミッションクリティカルシステムには不向き。 | BRMSパッケージに依存。 ベンダー、SIとの長期的な信頼関係、品質保証が必須 内部はBlack box なので事前の見極めが肝要 ルール入力等のパッケージの仕様に精通する事が必要 複雑な画面遷移、見栄えのする画面、バッチ処理は不向 他の基幹業務システムとのIF, DBの整合性が必要 対象ビジネスルールの暗黙知の形式知化は必須要件。
4. Agile と BRMS の特徴と制約

## Slide 9
アジャイル開発
アジャイル開発
自動化ツール BRMS
XP※１ SCRUM (スクラム) FDD※２
Crystal (クリスタル)
DSDM※３
GeneXus SAPIENS Cortion（Progress） Jboss BRMS （Red Hat）
innoRules （KoreaEBS） JRules （IBM） Netwever BRM （SAP)
※１XP：Extreme Programming
※２FDD：Feature Driven Development
※３DSDM：Dynamic Systems Development Method
技術評価
両者併用
三井物産ではアジャイル開発と自動化ツールであるBRMSによる開発を広義のアジャイル開発と位置づけ、一部技術評価を進めています。どちらも事業部門と開発者との共同作業が必須であり、且つ簡単に手法や製品を変える事はできないので事前の評価と合意が必要です。
4. Agile と BRMS の特徴と制約
Notes: 今日の重要テクノロジーが三井物産エンタープライズ・システムに対して与える影響の強さに関して評価した。これは、あくまでも三井物産エンタープライズ・システムの環境で考察した限定的評価であり、テクノロジーそのものの全体的評価ではない。
SOAに代表される「疎結合型アプリケーション統合」および「エンタープライズ・ソーシャル」が最も影響力が高いテクノロジーと考えられる。本報告書でも中心的に考察していく。
「ビッグデータ」の領域は重要性は高いものの、従来のデータウェアハウジングと比較して革新的な変化があるわけではない。また、Hadoopなどの新規テクノロジーも、B2Cネット系企業においては、重要な意味を持つものの、三井物産の環境における緊急度はやや低いと考える。「クラウド」は重要ではあるが、既に方向性が明らかになっている要素も多いため検討対象としての優先順位は低く設定した。
モバイルは、エンタープライズ・アプリケーションの環境にとって重要である。特に、BYOD（私物情報機器の業務利用）やそれを支援するMDM（モバイル機器管理）は重要な案件ではあるが、エンタープライズ・アプリケーションとは独立した案件であることから、分析の優先順位としては低いと考えた。
”Next Big Thing”として喧伝されることが多いゲーミフィケーション、IOT（Internet of Things）、LBS（Location-Based Service）などはコンシューマー市場では大きな影響をもたらす可能性があるが、エンタープライズの領域での影響は限定的であると考えられる。また、最近よく喧伝されるインメモリも有効なテクノロジーではあるものの、エンタープライズ・アプリケーション全体に対する影響度はさほど大きくないと考えられるため、今回の分析の対象外とした。

## Slide 10
5. Agile開発プロセス概要
5-1. アジャイルソフトウェア開発 について
5-2. アジャイルソフトウェア開発方法論
5-3. State of Agile Development Survey Results
5-4. アジャイルソフトウェア開発プロセスの適用範囲
5-5. SCRUM, XP, AUP の適用の評価

## Slide 11
アジャイルソフトウェア開発に関しては様々な手法や考え方がありますが、広く認知されている定義として アジャイルソフトウェア開発宣言 (Manifesto for Agile Software Development 2001) がある。
価値：
  個人及び対話 （プロセスやツールより）
  実際に動くソフトウェア （包括的な文書より）
  顧客との協調 （契約の交渉より）
  変化への対応 （決められた計画に従う事より）
12の原則：
  顧客満足を最優先し、価値のあるソフトウェアを早く継続的に提供する。
  要求変更は開発の後期であっても歓迎し、アジャイルプロセスが顧客の競争力を引き上げる変化をもたらす。
  動くソフトウェアを、2-3週間から2-3ヶ月という、できるだけ短い時間間隔でリリース。
  ビジネスの遂行者と開発者は、プロジェクトを通して日々一緒に働くべきである。
  意欲に満ちた人々を集めてプロジェクトを構成し、必要な環境と支援を与えＪｏｂを完遂する事を信頼する。
  情報を伝えるもっとも効率的で効果的な方法はフェイス・トゥ・フェイスでの会話である。
  動くソフトウェアこそが進捗の最も重要な尺度である。
  アジャイル･プロセスは持続可能な開発を促進する。スポンサー、開発者及びユーザーは一定のペースを絶対に維持すべき。
  技術的卓越性と優れた設計に対する不断の注目が俊敏さを高める。
  シンプルさ（無駄を省くことを最大限にする方法）が本質。
  最良のアーキテクチャ・要求・設計は、自己組織的なチームから生み出される。
  チームがより効率を高めることができるかを定期的に振り返り、それをもとに振る舞いを最適にしていく。
5-1. アジャイルソフトウェア開発 について

## Slide 12
5-1. アジャイルソフトウェア開発 について
リリース＃１
反復
★
反復
反復
計画
代表的なアジャイル開発プロセスの特徴
  リリース毎にスコープ、反復、評価の計画を立てる。
  各リリースに必要な作業のみ実施する。
  各反復（イテレーション）毎にタスク計画、設計、開発、テストがある。
  リリースや反復を繰り返す事により発生している変更を受け入れる。
  反復やリリースの単位は ソフトウェアの構成上のレイヤーではなく機能又は機能ブロックが原則
  スコープやリリース優先度は基本的にチームに参加したユーザーが決定する （開発者ではない） 従って優先順位はユーザーが試すことによって仕様を決めたい部分やクリティカルな機能が優先される。
  反復は週単位、リリースは月単位で実施。
  各反復（イテレーションは依存関係がなければ並行的に実施も可能）
  テストにはチームに参加しているユーザーも立ち会い、確認する。
  ツールや基盤には依存しないが、テスト駆動開発が推奨されている。
  毎日一定時間にレビューを実施し、タスクや日程を組み替える。
依頼者であるユーザーと開発者のリスクの共有によって成り立つプロセスと手法なので下記が必須の要件。
両者の信頼関係がある
チームメンバーは自立し、役割を果たせる
チームメンバが管理可能なスコープ、納期、コスト、品質レベル
評価
リリース＃２
反復
★
反復
反復
計画
評価
リリース＃ｎ
反復
★
反復
反復
計画
評価
・ ・ ・

## Slide 13
代表的な開発方法論は1990年代後半より発表され試行されているが下記が代表的であり、XP,SCRUM 及びその組み合わせが最も使われている。 (次ページ Vision One Survey を参照)
エキストリームプログラミング eXtreme Programming: XP
スクラム SCRUM
アジャイル UP Agile Unified Process: AUP
機能駆動型開発 Feature Driven Development: FDD)
リーンソフトウェア開発 Lean Software Development
クリスタル 開発手法 Cristal
動的ソフトウェア開発 Dynamic Software Development Method: DSDM
代表的な手法である事と、日本でも比較的事例が多い手法として、参考資料では XP, SCRUM について追加説明を掲載した。
また、Agileではないが反復型開発の代表であるRUPを簡略化した手法がAUP(Agile Unified Process)であるが、日本においてUPをベースにて開発された Coup 【Ku:】を基にカスタマイズし、 Agile UP に近い手法を得ることも可能であり、参考資料で紹介する。
5-2. アジャイルソフトウェア開発方法論

## Slide 14
5-3. State of Agile Development Survey Results
http://www.versionone.com/state_of_agile_development_survey/11/
The sixth annual “State of Agile Development” survey was conducted between July 22nd and November 1st, 2011. Sponsored by VersionOne, the survey polled individuals from a variety of channels within the software development industry. The data was analyzed and prepared into a summary report by Analysis.Net Research. A total of 6,042 responses were received.
Chart: How Many
| Yes | No | Unsure
 | 0.8 | 0.15 | 0.05
Chart: How Long
| < 1 year | 1-2 years | 2-5 years | > 5 years
 | 0.14 | 0.4 | 0.36 | 0.09
Company Experience

## Slide 15
Scrum or Scrum variants continue to make up more than two-thirds of the methodologies being used, while Kanban has entered the scene this year as a meager player. The only category that saw growth this year was Custom Hybrids (9% up from 5%).
Scrum 52%
Scrum/XP Hybrid 14%
Custom Hybrid 9%
Don’t Know 8%
Kanban 3%
Scrumban 3%
Feature-Driven Development 2%
Extreme Programming XP 2%
Lean 2%
Other 2%
Agile Unified Process (AgileUP) 1%
Agile Modeling 1%
Dynamic Systems Development Method 1%
Agile Methodology Used

## Slide 16
Accelerate Time to Market
Manage Changing Priorities
Increase Productivity
Better Align IT/Business
Enhance Software Quality
Project Visibility
Reduce Risk
Simplify Development Process
Reduce Cost
Improve Team Morale
Enhance Software Maintainability/Extensibility
Improve/Increase Engineering Discipline
Manage Distributed Teams
Reasons for Adopting Agile

## Slide 17
Ability to manage changing priorities
Improved project visibility
Increased productivity
Improved team morale
Faster time-to-market
Better alignment between IT & Business Objectives
Enhanced software quality
Simplify development process
Reduce risk
Improved/increased engineering discipline
Enhanced software maintainability/extensibility
Reduce cost
Manage distributed teams
Benefits Obtained from Implementing Agile

## Slide 18
None of our agile projects failed
Don’t know
Lack of experience with agile methods
Lack of understanding of broader org change required
Company philosophy or culture at odds with agile values
External pressure for waterfall
New to agile; haven’t completed a project
Lack of mutual trust between business and development
Lack of cultural transition
Insufficient training
Unwillingness of team
Lack of management support
Leading Causes of Failed Agile Project

## Slide 19
Barriers To Further Agile Adoption
Ability to change organizational culture
Availability of personnel with right skills
General resistance to change
Management support
Project complexity
Confidence in ability to scale
Customer collaboration
Perceived time to transition
Budget constraints
None

## Slide 20
Greatest Concerns About Adopting Agile
Lack of up-front planning
Loss of management control
Management opposition
Lack of documentation
Lack of predictability
Lack of engineering discipline
Dev team opposed to change
Quality of engineering talent
Reduced software quality
Regulatory compliance
Inability to scale
No concerns

## Slide 21
アジャイル開発はウォーターフォールやRUP等の文書や統制を重視した、いわゆる Heavyweight 開発を否定するのもではなく、各プロセスの特徴を生かして適用する事が重要で、逆に特徴を生かせないと失敗するケースも多い。
元々、変化を当然の事として受け入れる (embrace change) の精神で進められた開発プロセスであるため短期間の反復開発による煩雑なリリースを前提としており、そのためにも下記の事が必須要件。
開発チームにはユーザー代表及び設計・開発者が参加し目的を共有するとともに、各自の役割を自律的に果たすことが期待されている。
Face to Face のコミュニケーションを重要視しているので、同じ部屋、オープンな環境が必須。
開発者はオブジェクト指向を前提とした高い技能と経験が求められる。
アジャイル開発プロセスは開発者中心であり、開発者がビジネスを理解するとともに、ビジネスの企画者が開発チームの中で積極的なリーダの役割(仕様やリリース優先度の決定)を果たすので、チームを含めた企業風土や、情報処理開発パートナー、組織文化の相性も重要な適用基準となる。
5-4. アジャイル開発プロセスの適用範囲

## Slide 22
分類 | 適用の範囲
対象システムの特性 | 人命や社会的影響能大きいミッションクリティカルなシステムやリアルタイム性の高いには不向き。 例： 金融の勘定系、医療関連、列車運行、航空管制、機器制御、通信制御 新規のＷｅｂアプリケーションで当初は仕様が不明確でも、反復型開発により要求が明確になるようなシステムを対象とする事で効果が期待できる。
人員規模 | 比較的小規模で、日常的に開発者全員のコミュニケーションがとれる範囲。 当面は20名以内を想定し、それ以上の規模はリスクが大きい。 又、10名以上の場合にはチームをいくつかに分けて密に情報共有をしながら進める。 一部の方法論では大規模な開発を対象としたものもある。 (例： Crystal Orange, FDD)
計画・見積もり | 要求や進捗に応じて作業内容を決めていくので、予め全行程を網羅した計画はできない。 また、正確な見積もりを事前に実施するのは困難。 この点は顧客の理解も必要で費用の制約と役に立つ成果物の判断を反復の中で収斂させる必要がある。
メンバー構成とスキル | オブジェクト指向、Ｗｅｂアプリを対象とする事が多いので、適用する技術に明るく、開発経験や意欲があり、自立できている事が必須。 スコープ、要件、優先度等を決め、管理することができるユーザーが参加する事が必須。
環境・風土 | 顧客・開発者を含めたチームに信頼感があり、目的や目標を共有でき、日常的に会話できるような環境である事。 反復型に設計、実装をするので、開発・検証環境も比較的自由に使え、必要に応じて構成も変えられることが望ましい。
アジャイル開発の選択に当たっての一般的な要点：
先進的で、仕様は固まらないけど、短期間に稼働させ、効果を発揮させたい ！！
5-4. アジャイル開発プロセスの適用範囲

## Slide 23
A Practical Guide to Seven Agile Methodologies 2010 Rod Coffin /Derek Lane
AUP は超ミッションクリティカルシステムを避け、中規模なシステム向き
SCRUMは実質的なプロセスを規定していないので適用分野はその都度判断。
現実的には他の手法と組み合わせて適用する。
超ミッションクリティカルでなく、20名以下の小規模開発で変更への対応が求められるシステムに向いている
5-5. SCRUM, XP, AUP の適用の評価

## Slide 24
ベンダー | システム | 言語 | 人数 | 発表媒体
日本ユニシス | すかいらーく 調達オークション | J2EE | 14 | 日経コンピュータ2001/6/4
永和システムマネジメント | UMLエディタ | Java/ Swing | 6+6 | UMLフォーラム2003
NEC | ヤンマー農機顧客接点 | J2EE | 10 | 日経コンピュータ2003/5/19
TIS | 金融系注文管理 | J2EE/C++ | 8 | JavaDevelopers2003/12
富士通PST | Webサーバー | Java | 9 | デベロパーズサミット2005/2/4
東芝医用システム エンジニアリング | 医療システム | C++ | 10 | デベロパーズサミット2008/2/13
富士通 文教ソリューション | 学校向けパッケージ | Java | 20 | デベロパーズサミット2008/2/13 アジャイルジャパン2009/4/22
リクルート | Webシステム(25例) | Java |  | デベロパーズサミット2009/2/12 アジャイルジャパン2009/4/22
良品計画＋USP研究所 | 社内システム | シェル |  | アジャイルジャパン2009/4/22
ウルシステムズ | 東邦チタニウム生産管理 |  | 8 | 日経ITPro 2009/7/15
日本に於けるAgile 開発事例

## Slide 25
6. BRMS概要
Business Rule Management System
6-1. BRMSの意義
6-2. BRMSの一般的な構成
6-3. BRMSでの一般的な開発プロセス
6-4. BRMSの適用範囲
6-5. BPMとBRMについて
6-6. BRA (Business Rule Approach)について
6-7. 推論エンジンについて

## Slide 26
開発とルール変更のスピード向上：
  ルール定義をリポジトリ―として駆動部分と分離し、駆動のための実装部分を自動化する事により、プログラム設計・コーディング・単体テストをスキップでき、これにより設計・開発と変更の期間を数分の１にする事も可能。
  リポジトリ―管理の機能を持ち、追加・変更の履歴、変更の影響を確認する事が可能。
  BPMとの組み合わせで、より効果的なビジネスシステムを構築可能。
ガバナンスの強化：
  複雑な業務ルールを定義し、変更をトレースする事により人に依存した暗黙知を形式知として集約し可視化すると共に、変更の影響をルール定義・登録時に確認が可能、また管理ツールにより変更履歴（ Who, What, When, Why) を追跡できる。
  ルール記述を企業内で標準化・ガイド化する事により、より判り易くしたり、人によるばらつきをなくす等の統制が可能。
性能・信頼性の向上：
  製品毎に Rete algorism や CEP (Complex Event Processing) 又は独自のアルゴリズムを採用し高速判断処理を実現している。
  ルールベース記述にすることで、SW設計やプログラムコーディングの品質低下や変更の頻発による複雑化の影響を無視できる。
6-1. BRMSの意義

## Slide 27
実行環境
開発・保守環境
ルール、データ、用語
定義、登録
（追加、変更、削除）
リポジトリ―
ソースコード生成
サービスの生成
実行及び監視
サービスの呼出し
ＤＢ
・・・・・・・・
..
・・・・・・・・
画面
管理・検証
機能
個別の機能や構成は製品によって異なる
定義・登録の機能の方法
推論のアルゴリズム
管理機能
リポジトリ―の構成
実行形式
実装コードは Java, C#, Cobol 等の言語のソースコードである場合、サービスを自動生成しユーザーアプリより呼び出すやり方及び独自コードをインタプリタ―で実行する場合方等がある。
DB も市販されている代表的な DB (Oracle, DB2, SQL server, MySQL 等）をサポート
ユーザ
システム分析者
6-2. BRMSの一般的な構成

## Slide 28
スコープ定義
業務ルール
分析
管理方針
ルール・データの定義と登録
実装環境の
生成
（自動生成）
業務ルール
テスト
システム
テスト
パッケージでカバーされない領域の開発や改修
要件定義
設計
製造
テスト
この反復を繰り返すことで品質を上げる
実装環境の生成は自動生成なので時間はプログラムコーディング、単体テストを省き、短期間で可能
業務ルールテストはユーザー、システム分析者共同で実施
パッケージでカバーされない機能や領域の開発が必要 （外部IF、バッチ処理、画面・・・）
BRMS製品毎に固有な手順や推奨プロセスがあるので、個別にSIや代理店に参照ください
上記には基盤の構築は含んでいないが、導入プロジェクトとして並行的に設計・構築プロセスが必要
6-3. BRMSでの一般的な開発プロセス

## Slide 29
分類 | 適用の範囲
対象システムの特性 | 業務ルールが複雑でかつ変更が頻発し、短期間に変更する事がクリティカルな分野。 又はその部分を局所化できると効果がでる。 ルール・データ入力する事で、コードを自動生成するので、詳細設計や単体テストの工程が無い事により、開発や保守の期間は劇的に減少する事が期待される。 （頻繁に制度が変わり、早期に対応が必要な保険の業務や医療診断等での適用が効果的であるとの事例がある）
開発・保守チームに必要な人材 | ビジネスルールを定義、登録するのでルールを分析し、整理する人材が必要。 パッケージ製品に依存するので、パッケージに精通した専任の開発・保守技術者が必要。 パッケージ内部や管理に精通する必要はないが、ルール・データを入力または入力する内容を決定できるユーザー、システム分析者との共同作業となる。
パッケージの制約 （個別に要確認） | ビジネスルールの適合性における制約、推論の性能等。 製造販売元を含めた信頼性、支援体制、開示レベル。 障害時やバージョンアップ等でのパッケージの品質保証体制、教育や導入の支援体制。 ほとんど海外メーカなので、ローカルなニーズへの対応に制約がある可能性多し。
追加機能の開発 | 外部の基幹システムとの連携、バッチ処理、パッケージではカバーしていない画面の処理は苦手であるケースが多い。 パッケージ毎に異なるので事前に制約を確かめておくことが必要。
ビジネスルールの管理 | 暗黙知を可視化し、その影響、改善、変更の決定や履歴を管理するための仕組みを検討する事が望ましい。 （例：ルールマネージメントカウンシル）
BRMSの選択に当たっての一般的な要点：
6-4. BRMSの適用範囲

## Slide 30
BPM (Business Process Management.) | BRM(Business Rule Management.)
業務プロセスの開始から終了まで (end to end)のプロセスの自動化、統合、監視するためのシステム 開始から終了までの業務プロセスの効率化、統廃合、新規導入に効果的 ユーザー及びシステム間の応答によるプロセスの進行をシステム化 ワークフロー (human centric), EAI (system centric) より進化 | 複雑な業務ルールやポリシーをモデル化、自動化、更新、監視するためのシステム 特定の複雑な業務プロセスの自動化や変更への早期対応に効果的 意思決定、対応の決定を実施するロジックを実装する手法をシステム化 推論エンジンより進化 ルール解析のアルゴリズムに特徴がある
ビジネス目的を達成のための一連の活動。 例えば、受注・生産・販売・出荷といった個々の業務がビジネス・プロセスを構成するとともに、これらの機能的つながりが、さらに上位のビジネス・プロセスを構成し、階層及びネットワーク構造となる。 | ビジネスの個々及び連携した一連の業務（ビジネスプロセス）についての定義や条件、制約、行動を記述したもの。 ビジネスルールは契約、規制、制約、方針等により定型化される。
BPMとBRMの特徴を生かして組み合わせて活用する事により、効果を増すことができる。
例えば、投資の案件処理のBPMの中で、リスクアセスメントの判断にBRMを適用する等。
6-5. BPMとBRMについて

## Slide 31
BPM
BRMS
投資案件
登録
リスク
アセスメント
評価
投資案件
却下
投資案件
承認
High risk
Low risk
此処にBRMSを適用
推論エンジン
ルール
リポジトリ
ルール
定義・登録
管理
リスク項目
リスク項目別評価
・・・
総合評価
BPM/BRMS 統合例
承認
Yes
No
推論エンジン：
推論エンジンはファクトとデータをルールに対して照合し、アクションになる結果を推論する。
投資条件
付き承認
Medium risk
6-5. BPMとBRMについて

## Slide 32
BRMSはBRAの原則に基づいて設計、実装されている。
<Barbara von Halle “Business Rules Applied”>
Separate rules （ルールの分離）
  ビジネスルールを他のシステム要件から明確に分離することでルールを再利用したり、他のシステム要件から独立させる。
Trace rules (トレース可能にする）
  個々のビジネスルールに対して、その拠って立つビジネスの動機 (ミッション、ゴール、目的、戦略、戦術、ポリシーなど) へトレースできる一方、そのビジネスルールの実装形へも明確にトレースできる。これにより、ルールの正当性を保証し、またルールを変更したときの影響度合いがわかりやすくする。
Externalize rules （ルールを公開する）
  ルールの内容や管理履歴を誰にもわかるようなフォーマットで記述し、公開する。
Position rules for change （ルールは変更を前提とするものとして扱う）
  変更を前提としてルールの作成、維持管理をする。
ルールをアプリケーションソフトにハードコーディングせずに、ルールリポジトリとして格納し、可視化と共に変更を容易にし、推論エンジンのような独立のシステムによって処理する方式となっている。
6-6. BRA (Business Rule Approach) について

## Slide 33
推論エンジン
パターン
マッチング
ルール
ファクト
アジェンダ
<処理の実行>
推論エンジンの基本構造
6-7. 推論エンジンについて
パターンマッチングのアルゴリズムとしてRete が良く使われている。
カーネギーメロン大学のチャールズ・フォーギーが設計したもので、1972-1984年に論文が発表され、数々のエキスパートシステムの基盤として使われており、Jrules,OPS5,CLIPS, Jess, Drools, Soar, LISA, Microsoft BizTalk Server におけるビジネスルールエンジン、TIBCO Business Events などがある。Rete はラテン語の 'rete'（網、ネットワーク）が語源。
RETEOO はオブジェクト指向システム用に拡張されたもの。
(出典 Wikipedia)
ルールの記述：
First order predicate logic
(一階述語論理)
  When <条件>
  Then ＜アクション＞
Decision Tree （決定木）
Decision Table （表）
等がある。

## Slide 34
7. 代表的なAgile開発手法, BRMS
製品の概要
ここではAgile開発手法及びBRMSの代表的な製品として、下記についてその概要を説明します。
7-1. XP
7-2. SCRUM
7-3. GeneXus
7-4. Sapiens
7-5. ILOG Jrules
7-6. Red Hat JBoss

## Slide 35
1999年 Kent Beck が発表 eXtreme Programming Explained - Embrace Change
５つの価値 (Value) と19の実践項目 (Practice)よりなる変化を積極的に受け入れる思想に基づいたソフトウェア開発プロセス。
XPは技術の実践を中心としており、すべき作業を明確にして、実践する事が求められる。
また、 Kent Beck は Java プログラムテストの自動化のフレームワークである JUnit の開発者でもあり、TDD (Test Driven Development) を提唱している。
５つの価値：
コミュニケーション： Communication
シンプル： Simplicity
フィードバック： Feedback
勇気： Courage
尊敬： Respect
7-1. eXtreme Programming (XP)

## Slide 36
実践 （ Practice)
  全てのPracticeが完全に守られるとは限らず、開発対象や環境に応じて部分的に実践されることも多い。 また、Ｐｒａｃｔｉｃｅはその実績と共に追加されている。
計画 (Planning game) ストーリーカードを基にして、リリース計画→ イテレーション計画に向かって詳細化する。
短いリリース (Small release) 反復開発であり、各反復(イテレーション)は１－２週間。 迅速にリリースする事で、できるだけ早くフィードバックを得て、数回のリリースを繰り返す。
メタファ (Metaphor) システムのアーキテクチャをメタファで表し、開発や全員が共通のイメージや理解を基事を目的としている。 メタファは絵にして配ったり、張り出したりするが、開発が進みにつれて変更や詳細化される。
単純な設計優先 (Simple design) 複数の選択肢よりもっとも単純な実装を優先する。 複雑な実装は品質低下の元であり、必要に応じて機能追加(複雑化）すればよい。
YAGNI ( You aren’t going to need it) 現在必要なことだけを実装する。 将来必要になりそうな機能を実装して複雑になる事を避ける。
テスト優先 （Ｔｅｓｔ Ｄｒｉｖｅｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ TDD) 機能テスト： ストーリー毎に作成し、各イテレーション、統合、検収のテストにも使われる。 単体テスト： テスト仕様をコードに先だって記述し、合格するまでテストを実行する。 (自動化が望ましい) 正常系、異常系、境界値、スモークテスト等を含み、テストしないコードは存在しない。
7-1. eXtreme Programming (XP)

## Slide 37
リファクタリング (Refactoring) 実装コード上で常に設計し続ける。 常に追加や変更を伴うので、コードの無駄や判り易さを見直し、その場で修正しテストを実践。 まれに、全体に及ぶ大規模リファクタリングが発生する事がある。
ペアプログラミング （Pare programming) コーディングでは常に二人一組で実施。 チェック機能が働き、常にレビューされ、共通の課題認識を持つことが利点。 ペアは半日から一日で交代し、多くのメンバーとペアを組むことを推奨している。 効果として品質向上により再作業の大幅な減少が報告されている。
コードの共有 ( Collective code ownership) 実装コードをチームの全員で共有し、誰が変更・リファクタリング・テストをしても構わない。 構成管理・変更管理はツールに任せる。
継続的な統合 (Continuous integration) 単体テストができ次第、結合テストを実施し、課題を解決し、ビルドする。 コード作成、単体テスト、結合テスト、ビルド、インテグレーションの環境を持つ事が必要。
持続的ペース (Sustainable pace) 週40時間労働を守る。 残業によって品質低下を招き、生産性も上がらないので、残業をせざるを得ない状況になった場合は計画ゲームを再度実施する。
顧客との共同作業 (On site customer) 決定権のある顧客が常に開発チームの近くにいる事により、開発チームの状況が見え、ストリートカード作成、機能テスト作成、曖昧な仕様の確定、計画の決定・変更の迅速化に加え信頼関係の確立にも効果がある。
7-1. eXtreme Programming (XP)

## Slide 38
コーディング規約 (coding rule) コーディング規約を決め遵守する。 開発・テストツールの統一も含む。 ペアプログラミング で確認する事により常にレビュ、確認ができる。
ウォーターフォール, UPでは文書化が先に実施される。
以上のプラクティスを下記実装のサイクルで生かす
テストコード
実装コード
単体テスト
リファクタリング
単体テスト
統合
機能テスト
チェックイン
文書化 (必要に応じて）
start
7-1. eXtreme Programming (XP)

## Slide 39
イテレーション＃１
イテレーション＃２
イテレーション＃ｍ
受け入れテスト
（ユーザーが判断）
リリースの受け入れ
リリース計画
ストーリーをリストアップ
スコープを決定
プロジェクトの開始
リリース＃１
リリース＃２
リリース＃３
リリース＃ｎ
プロジェクトの終結
イテレーション計画
リース計画を基きユーザーがストーリを提示し、タスクに分解
受け入れテスト
（ユーザーが判断）
タスク＃２
タスク＃３
タスク＃４
タスク＃５
タスク＃１
ストーリー＃１
ストーリー
＃２
XPでの作業構造
プロジェクト全体
各リリース
各イテレーション
ストーリー： ユーザーよりの要求機能、非機能要件は開発者があげる
イテレーション期間は最小1Week, 3-4Weekが一般的
ペアプログラミング
TDD
リファクタリング
ユニットテスト
スタンドアップ
ミーティング
（実績、予定作業、問題）
ペアプログラミング
TDD
リファクタリング
ユニットテスト
準備、文書化
環境セットアップ
等のタスク
各タスク
ストーリー
カード
随時追加/
変更される
価値と実践
Value & Practice
7-1. eXtreme Programming (XP)

## Slide 40
役割 | 役割及び責任の内容
顧客 Customer | 実現する必要があるストーリーを作成して優先順位を付ける。定められたリリースで何を引き渡すかを決定する。 ストーリーを追加、削除することでリリース日を制御する。 テスト結果を確認し、判定する。
プログラマ Programmer | ストーリーに対するタスクの見積もりと開発責任を受け入れる。 テストを作成し、コーディング及びテストを実施する。
コーチ Couch | ソフトウェア開発プロセスを監視し、XPプロセスと手法の点でチームメンバを指導し、チームの注意を潜在的な問題や最適化に集中させる。
トラッカ Tracker | チームの進捗状況を監視し、スケジュールの調整やタスクの割り当ての変更が必要になったときにチームに警告する。
XPにおけるロール(役割）
このプロセスでは、顧客がストーリやリリースの優先度を決定する。 従って納期、コストの責任は顧客が負う事になるので、開発チームの力量と信頼関係が必須の要件となる。
7-1. eXtreme Programming (XP)

## Slide 41
SCRUMはラグビーのスクラムにちなんだ名称で、自己組織化した全員一丸で、規範的な計画や決められた一連のタスクを実行するのではなく、日次ベースでミーティングを通じて目的を達成する事を理念としている。一橋大学野中郁次郎、竹内弘高の Harvard Business Review “ The New New Product Development Game” の影響で Ken Schwaber が自社で用いた手法が SCRUM の元になった。
日本でも富士ゼロックス、キャノン、本田技研、NEC、セイコーエプソン、ブラザー等で実績がある。
方法論
技法
  テスト駆動型開発
  受け入れテスト駆動開発
  リファクタリング
  継続的インテクレーション
役割
  プロダクトオーナー 製品（実装成果物）の総責任者。 顧客の意思の代表としての役割でROIを含むビジネス視点で要件のバックログの優先順位及び管理をする。
  スクラムマスター チームのとりまとめと活動を円滑に進める役割で、ファシリテーションと外部よりの妨害に対処する事で、スクラムの枠組みを推進。スクラムマスターの認証トレーニングがある。
7-2. SCRUM

## Slide 42
  チームメンバー 各チームは5－9人で、アーキテクト、プログラマー、テスター、DB管理者等必要なメンバーを含む。チームの概念が重要で、メンバー以外の役割としてプロダクトオーナー、スクラムマスターの役割以外は明確に指定していない。
バックログ 開発すべき要件や必要な作業項目のリストで下記のものがある。
  プロダクトバックログ 製品に必要な要件や要素のリスト。通常は概要で記述され、チームによって整理・詳細化がなされて優先順位をつける。各項目はチームによって難易度、コストが見積もられ、プロダクトオーナーが顧客視点で価値を見積もる。
  スプリントバックログ 各反復期間をスプリントと呼び、スプリントで実現する仕様のリスト。 スプリント完了時ではコーディング、テスト、必要な文書が完了している事が必須。 通常は各項目は8－16人時で完成できるレベルの単位。
  リリースバックログ リリースすべき機能、機能ブロックのリストで優先順位、リリース時期を含む。スプリント開始時にはリリースバックログの最優先項目より開発する。
7-2. SCRUM

## Slide 43
  プロジェクトおよび工程 全体のプロジェクトを最長4週間の期間に分割、その期間がスプリント (sprint) である。
リリース計画及び
レビュー
スプリント＃１
スプリント＃２
スプリント＃ｎ
クロージャ
製品基準の調整及びレビュー
スクラム会議(毎日)
開発、まとめ、
レビュー、調整
スプリントレビュー
プロダクト
バックログ
スプリント
バックログ
規模に応じて複数のチームで、
スクラムのスクラムを編成
プロダクトバックログの見積もりにより、スプリントのスコープを決定
7-2. SCRUM

## Slide 44
スクラム会議
  スプリント期間中、チームは毎日スクラム会議を開催する。
  会議は決まった時刻、決まった場所で開催し全員参加、15分以内が原則で、各メンバーは下記の3項目の報告と応答をする。
  前回のスクラム会議以降なにをしたか
  問題はあるか
  次回のスクラム会議までになにをするか
  問題の解決はスクラムマスタの責任で外部要因への対応や意思決定する。
  複数のチームよりの代表による追加スクラム会議を開催、翌日に各チームにフィードバックされる。
バーンダウンチャート(Burndown Chart) によるバックログ管理 スプリント内のバックログ数と、完了実績を可視化した チャートでチーム全員が見えるようにする。
Chart: 
Plan | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Actual | 100 | 95 | 85 | 74 | 62 | 55 | 50 | 45 | 30 | 15 | 5
7-2. SCRUM

## Slide 45
7-2. SCRUM に基づいたSAP におけるアジャイル開発手法
2.2 Delta Realization
2.1 Sprint Planning
2.4 Sprint Demo
2.1 Sprint Review
Delta 1
Analysis
Realization
Documentation
Testing
Delta 2
Analysis
Realization
Documentation
Testing
Delta 3
Analysis
Realization
Documentation
Testing
2.3 Daily Status Meeting
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Time
Working
Software
4 Weeks Sprint
Standard SAP
Baseline system
Function evaluation
Plan Sprint & Delta list
Project Preparation
Setting the scene
Envision Process Workshop
Define Scope
Phase 1
Phase 2
Add on 開発をSCRUM ベースのアジャイルで開発する手法であり、 SAP Nederland で導入され展開している。
出典 AGILE: IMPLEMENTING SAP STEP BY STEP
優先順位に従ってSprint として順次開発・リリースしていく。

## Slide 46
実行システム
GeneXus
業務要件
GeneXusはウルグアイのARTech社が開発を行い、20年以上使われてきた。
業務要件を入力する事でシステムを自動生成するアプリケーションジェネレータ。
業務フロー
ルール
データ
画面、帳票
イメージ
要件解析
知識ベース
コード生成
DB
画面
PDF帳票
ソースコード
期待効果：
  開発期間の縮小とコストの低減 （コーディング、単体テスト工程の自動化)
  品質の向上 （コーディングに起因する品質低下はなくなる)
  要件の一元管理 (設計品質向上に寄与）
7-3. GeneXus

## Slide 47
主要な特徴
  独自の推論エンジンによる性能向上
  システムをビルドし、データの初期投入すればシステムをテストできる
  入力した業務要件は知識ベールに格納され、コードを自動生成するので要件及び設計文書作成は不要。
  変更に対しても、要件の変更入力により変更を自動生成・ビルドする事により可能。 変更による要件の影響範囲も知識ベースより自動的に検出できる。
  GeneXusの基盤対応の進化に伴い対応可能 (再ビルドは必要)であり、新しいWeb技術等に対してアプリの更新なしに対応可能。
  データモデルの変更に対してもDBスキーマを自動変更しかつ正規化する
  要件を知識ベースとして一元管理でき、変更履歴も含めたガバナンスを向上させることができる。
主要な制約と課題
  他のシステムの連携等は別に開発する必要あり
  バッチ処理は対応しないので、必要な開発をする必要あり
  複雑な画面や凝った画面に対応できないケースあり
  ビルドに時間が掛かるケースがある。 分散環境の採用で影響絵を軽減できる。 (局所的な小変更でも自動生成＆ビルドが前提？）
  GeneXus (ルールの入力、運用管理）に精通した要員が必要
7-3. GeneXus

## Slide 48
GeneXus の対応環境 (詳細は要確認)
  実行プラットフォーム:
    Java, J2EE, .NET, .NET Compact Framework, Android, IOS, BlackBerry
  オペレーティング システム:
    IBM OS/400, LINUX, UNIX, Windows NT/2000/2003 Server,
    Windows NT/2000/XP/7, Windows Mobile
  インターネット
    JAVA, ASP.NET, HTML, WebServices
  データベース管理システム
    DB2, Informix, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL
  言語
    JAVA, C＃、Ruby, COBOL*, RPG*, Visual FoxPro* ＊は日本語非対応
  Web サーバー,
    Microsoft IIS, Apache, WebSphere 等
日本代理店
  ジェネクサス・ジャパン株式会社 / GeneXus Japan Inc.
  http://www.genexus.jp/
7-3. GeneXus

## Slide 49
Sapiens
知識ベース
実行エンジン eMerge
Form, DB, XML, MQ, Web services, Application 連携
コンパイルされた処理コードをインタープリティブに実行
DWB
Developer`s
Work Bench
Sapiensは、1972年にイスラエルのワイツマン科学研究所（Weizmann Institute of Science）において、業務アプリケーション（システム）開発をプログラムレスで実現するための基礎研究が開始され、1982年にSapiensはIBMメインフレーム版にて製品化され、アプリケーション開発・メンテナンス(保守)の生産性を向上させる RAD&M（=Rapid Application Development and Maintenance）ツールとして四半世紀以上に渡り、金融、保険、製造、サービス、 流通、運輸、情報・通信、官公庁等の業種において基幹業務アプリケーションとしても利用されている。 以来 OO, Web 技術と共に進化している。
データ定義
プレゼンテーション定義
ビジネス
ロジック定義
Fact 定義
Form 定義
Rule 定義
画面
処理コード
DB
EDI
Web
Service
外部 アプリ
Web
画面
7-4. Sapiens

## Slide 50
主要な特徴
  入力した業務要件は知識ベールに格納され、独自コードを自動生成し、実行エンジンがインタープリティ部に実行する
  ポジティブロジックを入力するだけで、推論エンジンがネガティブロジックを生成。（例外ロジックを自動生成）
  知識ベースが最新の業務ルール、データの設計となるので新たに文書作成は不要
  変更に際し、影響分析や一括変更処理が可能 （桁数変更の際にDB、画面の項目の桁数を変更）
  DB検索言語QuiXによる知識ベースの検索・出力が可能
  Export, Import により環境をポーティングする事ができる （基盤拡張・変更やクラウド化）
  プロトタイプを作成し、実行・検証による反復型の開発が可能
  ルール、データをモデリングエディターを使って作図・定義により登録、変更、削除、検索等の編集によりアプリケーション作成が可能
  要件を知識ベースとして一元管理でき、変更履歴も含めたガバナンスを向上させることができる。
主要な制約と課題
  独自コードによるインタープリター実行形式なので機能や性能、品質等はパッケージへの依存度が高い （内部は Blackbox）
  外部の基幹システムとのデータの整合性等考慮が必要
  Sapiens に精通した専門部隊が必要
7-4. Sapiens

## Slide 51
日本代理店
  サピエンス・ジャパン株式会社
  http://www.sapiens.co.jp/
出典： サピエンス・ジャパンＨＰ
7-4. Sapiens

## Slide 52
ILOG JRules BRMS
ILOG社が開発したBRMSであるが、現在はIBM社の製品。 WebSphere, Eclipse IDE (rule studio) との環境融合が計られている。 Java, .Net メインフレーム及びSOAベースの各環境向けにルール・ベースのアプリケーションを構築し、デプロイする機能を提供する。
BRMS IDE
Rule Studio
ルール
リポジトリ―
BRES
Biz Rule
Execution
Server
BRES
Console
Biz
Application
分析者
開発者
ポリシー管理者
システム管理者
ビジネスユーザー
Invoke
Edit
Extract
Manage
Debug
IDE: Integrated Development Environment (統合開発環境)
7-5. ILOG JRules

## Slide 53
主要な特徴
  ルールの定義、登録にルール言語ＩＲＬ (ILOG Rule Language), Ｅｘｃｅｌライクな表形式、条件分岐ツリーが使える
  ルールの定義、編集にMS Office をつかえる
  ILOG Rules for .Net では MS Visual studio .Net , MS Office と統合
  JRules Rule Studio は Eclipse IDE 上で動作
  ユーザーアプリよりサービスとして呼び出せる (JEE, .NET)
  ビジネスルールをCOBOL コードに変換 (rules for COBOL)可能
  ホットデプロイメント, Ｗｅｂ サービスとしてのワンクリックデプロイメントが可能
  デバッグやシナリオを使ったテストはアプリケーションを通さずに実行可能
  ルール作成、変更の履歴を管理可能
  監視ツール (IBM Tivoli, HP OpenView) によるエンジンの実行監視
主要な制約と課題
  ルール設計、運用管理、アプリケーションとの統合にはJRules , Eclipse に精通した専門部隊が必要
  ビジネスロジックに特化しており、アプリケーションソフトの自動生成ではない
JRules の対応環境 (詳細は要確認)
  オペレーティング システム:
  IBM AIX, HPUX, Linux, Sun Solaris ,Windows, z/OS
7-5. ILOG JRules

## Slide 54
実行環境
JBoss Enterprise SOA Platform
オープンソースソフトウェア（OSS）で提供される唯一のBRMSであり、 Red Hat がサポートを提供。
下記のソフト構成でルールの管理と実行を分離する。 またルールエンジンはサービスとして提供され、ユーザーアプリより ESB を介して提供される。
ルール管理
コンソール
ルール
リポジトリ
Linux, Windows, UNIX
JBoss Application Platform
JBoss ESB
JBoss jBPM
JBoss Rules
ビジネス イベント
イベント 監視
ワークフロー起動
サービスとして部品化されたアプリケーション
ESB: Enterprise Service Bus
7-6. Red Hat JBoss

## Slide 55
主要な特徴
JBoss Enterprise SOA Platform の基で動作し、Workflow, BPEL (Biz Process Execution Language) をESBを通じての連携ができる
CPE (Complex Event Processing) の実装により大量のビジネスイベントを集約し、そのパターンや状況をビジネスルールと照合し、アクションを実行できる
RETEOO アルゴリズムにより高速な推論エンジンを実装
条件文、スプレッドシート、ディシジョンツリーでのルルールが可能
ドメイン特価言語 (DSL)としてルール言語を提供
JAVAで実装されているため、様々なOSの環境に適合 (Windows, Linux, Unix etc)
開発支援ツールとして Eclipse を活用
Web 対応のルール管理コンソールにより直感的なルールの作成、テスト、管理が可能
OSSをベースにしているので、他の製品に比べて圧倒的に低価格で提供
上記により以下の効用を提供する。
高速な推論の実行
複雑なビジネスルールを可視化する
BPMとの統合により業務プロセスでの連携を可能にする
ビジネスルールの変更を容易かつ俊敏に可能にする
ビジネスロジックをビジネスで使う用語や構文、図式（決定テーブル、木、スコアカード、フロー）を用いて表現する事で、 業務の専門家がビジネスルールを設定・変更ができる
主要な課題と制約
Red Hat の環境に精通した専門部隊が必要 （SOA Platform, JBoss Rules)
7-6. Red Hat JBoss

## Slide 56
 | JBoss.org | JBoss Enterprise Middleware | 商用ベンダー 製品
中心となる組織 | コミュニティ | レッドハット | ベンダー
提供される製品 | コミュニティ製品 | 商用製品 | 商用製品
ソースコードの開示 | 公開 | 公開 | 非公開
製品のライセンス費用 | 無償 | 無償 | 有償
製品保守およびサポートのコスト | × | 有償サポート かつ 低コスト | 有償サポート
製品の品質保証 | × | 〇 | 〇
24時間×365対応 | × | 〇 | 〇
Hot Fixパッチの提供 | × | 〇 | 〇
エンタープライズ向け用途 | × | 〇 | 〇
オープン技術／先進技術の提供 | 〇 | 〇 | 〇
ベンダーロックインからの回避 | 〇 | 〇 | ×
ミドルウェアのTCOの削減 | 〇 | 〇 | ×
対象になるシステム | 小規模・無保証 | 小規模〜大規模 | 中規模〜大規模
 |  | ミッションクリティカル | ミッションクリティカル
JBoss Enterprise Middleware,と商用ベンダー製品の違い
7-6. Red Hat JBoss

## Slide 57
8. 参考資料
8-1. UP (Unified Process) について
8-2. Agile 宣言 Aug. 2001
8-3. 参考文献

## Slide 58
UPは下記に示したフェーズと各フェーズにおける作業分野より構成され、各フェーズにおいて反復（イテレーション）を実施する事及び顧客と開発者を含めた適正なチーム編成と運営によりアジャイルソフトウェア開発に対応可能です。
RUP (Rational Unified Process) は Rational の Unified Process を基にした開発プロセス。
UPの目的
ユーザーの求める真の要求を満足させる
要求や環境の変化に対応
ソフトウェア開発のリスクを減少
再利用可能なコンポーネントベースのシステム
その為に下記の特徴を持つ
各フェーズ毎に ビジネスモデリング、要求分析・設計、実装、テスト、導入を反復する。
フェーズ内での反復であり、フェーズが戻る事はない。
作業分野には開発関連の作業、管理、環境関連の作業がある。
変更を前提としており、各フェーズで作業分野の負荷が推移していく。 （例： ビジネスモデリングは作成フェーズでは少なくなり、移行フェーズでは限りなくゼロ）
OOの技術と共に進化
8-1. ＵＰ(Unified Process) について

## Slide 59
 | 方向づけ | 推敲 | 作成 | 移行
ビジネス モデリング | 全体を計画するために必要な主要なビジネスプロセスとビジネスエンティティを定義されている。 | ビジネスプロセスとエンティティの追加や変更が吸収され、定義されている。 | ビジネスプロセスとエンティティの追加や変更が吸収され、定義されている。 | 作成フェーズで問題となったり追加や変更の要求に対する対応方針が明確になっている。
要求 | 要求の表現方法と要求管理の方式が決定され、対象となる主要なユースケースが洗い出されている。 | リスクの高いユースケースが網羅されて定義され、主要な非機能要求が定義されている。 | 開発範囲すべてのユースケースが定義され、機能要件と非機能要求が定義されている。 | 追加修正したユースケースが定義されている。
分析 | 主要なＵＩおよびシステム間 IFが洗い出されている。 | リスクの高いユースケースが分析されている。 | すべてのユースケースが分析されている。 | 追加修正したユースケースが分析されている。
設計 | 部品再利用やシステムの拡張性に関する方針が決定されている。 | ソフトウェアアーキテクチャ上の技術的リスクが解消されている。 | すべてのソフトウェアが設計されている。 | 追加修正したユースケースが設計されている。
実装 | プログラミング標準などが整備されている。 | 推敲フェーズで設計した分が作成されている。 | 開発範囲すべてのソフトウェアが作成されている。 | 追加修正したソフトウェアが実装されている。
テスト | 検収基準および各種システム性能値などが設定されている。 | 推敲フェーズおよび全体の試験計画が作成され、推敲分が試験されている。 | 開発範囲すべての成果物が試験されて、移行可能状態にある。 | 追加修正したソフトウェアが試験されている。
導入 | ユーザーの稼働環境とリテラシが調査されている。 導入時の要求が明確化されている。 | 推敲分の導入が実施され、評価されている。 全体の各反復又はフェーズ毎の導入計画が作成されている。 | 導入のための各種成果物が作成されている。 | 計画に基づいて、適切に導入が実施され、導入後の保守運用の体制が定義されている。
プロジェクト管理 | ソフトウェア開発計画書などのプロジェクト全体の計画が作成されている。 | 推敲フェーズの結果を受けて、残りのフェーズの計画が調整されている。 | プロジェクトのコストやスケジュールが測定され評価されて、追加作業の計画がされている。 | すべての作業分野にわたって、要求されたプロジェクト上の成果物と作業が完了している。
構成管理／ 変更管理 | 構成管理システムが構築され、変更管理の基盤が整備されている。 | 随時、成果物の構成と変更を管理する。 | 随時、成果物の構成と変更を管理する。 | 随時、成果物の構成と変更を管理する。
環境 | 開発環境やツール類が選択されていること。調達されている。 | 開発環境やツール類の利用基準などが設定され、開発環境とツールを配備(展開)されている。 | 随時、必要に応じて開発環境およびツールを維持する。 | 不要となる開発環境やツール類が整理されている。
8-1. 各フェーズと作業分野におけるマイルストン 例

## Slide 60
We are uncovering better ways of developing
software by doing it and helping others do it.
Through this work we have come to value:
Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan
That is, while there is value in the items on
the right, we value the items on the left more.
© 2001, the above authors
this declaration may be freely copied in any form,
but only in its entirety through this notice.
Kent Beck Mike Beedle Arie van Bennekum Alistair Cockburn Ward Cunningham
Martin Fowler James Grenning Jim Highsmith Andrew Hunt Ron Jeffries
Jon Kern Brian Marick Robert C. Martin Steve Mellor
Ken Schwaber Jeff Sutherland Dave Thomas
XPの提唱者
SCRUMの提唱者
Ｒｕｂｙの提唱者
8-2. Manifesto for Agile Software Development

## Slide 61
We follow these principles:
  Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.
  Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage.
  Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.
  Business people and developers must work together daily throughout the project.
  Build projects around motivated individuals.
  Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.
  The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.
  Working software is the primary measure of progress.
8-2. Principles behind the Agile Manifesto

## Slide 62
  Agile processes promote sustainable development.
  The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.
  Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.
  Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential.
  The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.
  At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.
8-2. Principles behind the Agile Manifesto

## Slide 63
超高速開発が日本を救う: 日経コンピュータ 2012年3月15日
The Business value of BRMS Systems: IDC White Paper
Vendors in the Business Rule Market 2012: Gartner
A Practical Guide to Seven Agile Methodologies 2010 Rod Coffin /Derek Lane
ModusIP: IT innovation
アジャイル開発プロセス セミナー資料： ＩＴ innovation
AGILE: IMPLEMENTING SAP STEP BY STEP
Manifest for Agile Software Development
ビジネスルール管理システム(BRMS)： ブレイズ・コンサルティン株式会社
ビジネスルールの実装： ILOG社
GeneXusの紹介： アイティ・フロンティア社 HP
Sapience について： サピエンス・ジャパン社 HP
Progress Corticon について： 日本プログレス社 HP
JRules ビジネス・ルール管理システム： 日本IBM社
Red hat JBoss BRMS Enterprise BRMS Platform
https://access.redhat.com/knowledge/docs/ja-JP/JBoss_Enterprise_BRMS_Platform/5/html/JBoss_Rules_5_Reference_Guide/chap-The_Rule_Engine.html
8-3. 参考文献